 **IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ** 

**‘’Mācību darbnīcu infrastruktūras renovācija un mācību iekārtu un aprīkojuma modernizācija profesionālās izglītības programmu īstenošanas uzlabošanai’’**

**(2010/0182/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/061)**

Būvdarbu uzsākšana paredzēta pēc mācību gada beigām, tas ir 2012. gada maija mēnesī. Līdz būvdarbu uzsākšanai paredzēts inženierkomunikāciju pievadu nomaiņa no mācību korpusa līdz Mācību darbnīcai.

*Šobrīd tiek uzsākti sagatavošanas darbi, daļēja iekšsienu demontāža.*

Darbi norisinās kalendārā grafika ietvaros bez būtiskiem darbu apsteigumiem, vai kavējumiem.

Problēmas, riski: būvuzņēmējs savlaicīgi lūdz veikt plānošanu par esošo virtuves iekārtu pārvietošanu, saglabāšanu, kā arī jauno iekārtu pasūtīšanu veikt ņemot vērā projektā paredzētās jaudas iespējām un fiziskajiem gabarītiem.

FOTO REPORTĀŽA 30.03.2012.

*Demontāžas darbu veikšana, jauno logu atvērumu izveidošana.*







